# Minuta de Reunión

| **Nombre del Proyecto:** | Plataforma de Gestión de Proyectos Colaborativos con Integración de Inteligencia Artificial |
| --- | --- |
| **Motivo de la Reunión:** | REVISIÓN DEL PROGRESO DEL SPRINT 1, DEL PROYECTO COLABORATIVO CON INTEGRACIÓN ARTIFICIAL. |
| **Participantes:** | LAURA HERNADEZ CALZADA  MALHER RAMOS CANCHOMONIA  DANY PICON MENDOZA  JUAN PICON MENDOZA Gonzales Orihuela Johonny |
| **Fecha y Hora:** | 23 DE ABRIL DE 2025 // 8:00 PM - - 10:00 PM |
| **Lugar:** | REUNIÓN A TRAVÉS DE GOOGLE MEET |

| **Puntos Tratados** |
| --- |
| 1. **Revisión de historias de usuario completadas**:    * **HU0001**: Crear y Editar Tareas.    * **HU0002**: Identificarme con JWT.    * **HU0003**: Prioridades Sugeridas con IA    * **HU0004:** VALIDAR CAMPOS BLANCOS 2. **Discusión sobre funcionalidades incompletas**:    * **HU0003**: Conectar la inteligencia para dar sugerencias de mejora.    * **HU0004**: Validar todas opciones posibles para todo los campos que se desea rellenar. 3. **Detección de problemas técnicos**:    * Problemas con la validación a la hora de identificarse con JWT.    * Dificultades con la conexión a la base de datos MongoDB en HU0003. 4. **Planificación de acciones correctivas**:    * Optimización del flujo de trabajo para la validación de identificación JWT.    * Mejora de la interfaz de usuario en la funcionalidad de modificación de rutinas.    * hacer el testeo de todos los errores encontrados una vez corregidos. |

| **Acuerdos** |
| --- |
| | Responsable | Acción | Fecha | | --- | --- | --- | | Juan Picon Mendoza | Corregir la validación de JWT | 27/04/2025 | | Luara Hernandez Calzada | ver el error y corregir la conexión con el MongoDB | 27/04/2025 | | Ramos Canchomonia Malher | Mejorar la interfaz del usuario | 27/04/2025 | | Dany Picon Mendaza | Hacer el testeo de la correcta funcionalidad de los errores encontrados. | 27/04/2025 |   **Gonzales Orihuela Johonny** Corregir la validación de JWT 27/04/2025 |
|  |